# Universidade Federal Rural de Pernambuco

Cloud Assistent

Plano de Desenvolvimento de Software

Desenvolvedor:
Marcelo Manchester

# 1 - Introdução

No plano de projeto, apresentamos a descrição do Cloud Assistent. Este sistema visa
automatizar e cooperar ao máximo com o processo de deploy e manutenção de aplicações na nuvem, levando em conta funcionalidades indispensáveis tais como: Implantação da aplicação no Google Kubernetes Engine, update de versão, autoescalamento dos recursos computacionais destinados a aplicação e configurações zero-downtime para que as aplicações estejam sempre disponíveis aos usuários.
O Cloud Assitent irá utilizar a interface do telegram para interagir com seus usúarios.
## Finalidade

O Plano do Projeto tem como objetivo explicitar a maneira de como será dada a condução do desenvolvimento do software. Nesse documento, serão expostos fatores levados em conta no planejamento, como recursos de hardware e software, assim também como vamos modular o desenvolvimento das aplicações que juntas comporão o sistema como um todo e uma estimativa do nosso cronograma, podendo este ser alterado. Enfim, o Plano de Desenvolvimento de Software é utilizado para controlar o projeto.

## Escopo

Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo projeto Cloud Assitent, relativo à disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software, ministrada pelo professor Jones Albuquerque, incluindo a implantação do produto. A equipe usará o conteúdo deste documento ao máximo para elaborar um projeto fiel às descrições que serão listadas no decorrer, pois mantendo essa fidelidade, as chances de sucesso do desenvolvimento aumentarão.

# - Analise geral do Projeto

## Objetivos e finalidade do projeto

O sistema é voltado para desenvolvedores de software, tendo o objetivo de facilitar o processo de deploy dos seus projetos, além de prover toda a manuntenção necessária para que o sistema esteja sempre disponível. Os usuários do sistema poderão fazer todo o gerenciamento de suas aplicações na nuvem do Google, isto inclui: implantação (deploy), atualização de versão (essencial para entregas incrementais), verificar estado de suas aplicações e configurar regras de autoescalamento dos containers das aplicações.
Todo esse gerenciamento será feito utilzando um BOT do Telegram, portanto os usuários terão que utilizar a interface do telegram para gerenciar suas aplicações.
O sistema tornará mais eficaz a realização da entrega do software para os desenvolvedores, que poderão ter suas aplicações rodando de forma eficaz, escalar e segura.
## Algumas restrições do Projeto

:
- As atividades do projeto serão desenvolvidas por um desenvolvedor.
- A linguagem de programação utilizada será JavaScript (Node js).
- O projeto utilizará os recursos do Google Kubernetes Engine.
- A gerenciamento das aplicações será feita utilizando o orquestrador de containers Kubernetes.
##
## Evolução do plano de Desenvolvimento

Antes do começo de cada fase do projeto O Plano de Desenvolvimento de Software será analisado e poderá sofrer alguma alteração para poder completar alguma especificação esquecida ou uma alteração necessária que antes não foi observada.

# - Organização do Projeto

## Estrutura Organizacional

O software será desenvolvido, gerenciado e enteregue por Marcelo Manchester.

# - Processo de Gerenciamento

## Estimativas do Projeto quanto ao tempo e custo

A estimativa é que o projeto comece a ser desenvolvido no começo do mês de setembro e termine no começo do mês de novembro, com uma pequena margem de erro sobre essa data.
Nas versões posteriores do documento traremos mais detalhes sobre datas de entrega.

## Plano de Projeto

Inicialmente ficou decidido que o desenvolvedor irá desenvolver o projeto em Sprints semanais, ao final de cada sprint será feita um análise sobre o andamento do desenvolvimento do software e a seleção das tarefas a serem realizadas na sprint posterior. As tarefas serão gerenciadas utilizando a plataforma Trello.

### Recursos Utilizados

Os recursos de Hardware utilizados serão o laptop pessoal do desenvolvedor e os recursos do Google Cloud Plataform.
No caso dos recursos de software utilizados projetos serão:

- O interpretador de código JavaScript Node js.
- Docker para o deploy da aplicação.
- O orquestrador de Containers (Docker) Kubernetes.
- As API’s do Telegram para construir o BOT.
- O processador de linguagem natural do Google.

Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Requisitos. Após passarem por todo processo os requisitos são inseridos no documento e a partir dele, poderemos gerenciar que precisa ser feito e como o documento está sujeito a modificações se necessário de acordo com a metodologia que mais se adequa ao andamento do projeto.

Controle de Cronograma e Orçamento
O controle do cronograma, como já foi definido, será monitorado pelo gerente do projeto. A partir do cronograma, o gerente do projeto poderá ter noção de como anda o rendimento e analisar a necessidade de uma possível alocação de recursos necessários, no decorrer do projeto visando o seu gerenciamento.
O cronograma deverá manter uma programação mostrando a data esperada de cada marco, se ocorrer problemas em alguns marcos todo cronograma deverá ser revisto, e reformulado visando solucionar esse problema. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho que devem serem implementados dentro do prazo estipulado, embora possa haver exceções.

Relatórios e Métricas
Relatórios serão expostos ao fim de cada tarefa, visando um bom gerenciamento do prazo, neste documento, afim das estimativas estarem o mais próximo possível do cronograma real do projeto, evitando atrasos o que não é recomendável.

Análise de Riscos
Serão realizadas análises de riscos no inicio de cada sprint, com o intuito de avaliar os possíveis riscos e com isso tentar eliminar algum eventual atraso de entrega no transcorrer do desenvolvimento do projeto do grupo.

Custos
N/A